## Slide 1: SOFTWARE MYSQL
JESSICA ALMEIDA MESQUITA – RA: 824156980
KAIK JOSÉ RODRIGUES – RA: - 824159059

## Slide 2: Cronograma de atividades
ATIVIDADE | DATA DE INICIO | DATA DE TÉRMINO | RESPONSÁVEL
Planejamento dos Testes | 02/08/2024 | 07/08/2024 | Equipe de QA
Preparação dos Casos de Teste | 08/08/2024 | 10/08/2024 | Analista de Testes
Execução de Testes de Performance | 11/08/2024 | 17/08/2024 | Desenvolvedores
Execução de Testes Funcionais | 18/08/2024 | 22/08/2024 | Equipe de QA
Testes de Recuperação e Backup | 23/08/2024 | 27/08/2024 | Administradores de DB
Analise de Resultados e Correções | 28/08/2024 | 01/09/2024 | Equipe de QA
Relatório Final de Testes | 02/09/2024 | 05/09/2024 | Equipe de QA

## Slide 3: Alocação de Recursos
Recursos Humanos: 2 analistas de QA, 4 desenvolvedores, 2 administradores de banco de dados, 1 gerente de projeto.
Hardware: Servidores de banco de dados para ambientes de teste e produção, máquinas de desenvolvimento.
Software: Ferramentas de teste de carga (ex: Apache JMeter, SysBench), ferramentas de monitoramento de desempenho (ex: Prometheus, Grafana), ferramentas de backup e recuperação.

## Slide 4: ESCOPO
O escopo do projeto inclui a avaliação das seguintes melhorias no MySQL:
Otimização de consultas complexas em grandes bancos de dados.
Teste de novos algoritmos de indexação.
Melhoria na escalabilidade e performance de replicação em clusters de MySQL.
Verificação da confiabilidade dos backups automáticos e restauração de dados.

## Slide 5
Requisitos Funcionais:
O sistema deve suportar consultas SQL complexas sem degradação significativa de desempenho.
O sistema deve permitir a replicação de dados em tempo real entre servidores.
O MySQL deve fornecer backups incrementais e completos.
Requisitos Não Funcionais:
O MySQL deve ser capaz de processar pelo menos 1 milhão de consultas por minuto.
O tempo de recuperação após uma falha deve ser inferior a 15 minutos.
O sistema deve ser capaz de escalar horizontalmente para atender grandes volumes de dados sem perda de performance.

## Slide 6: Plano de Testes
Testes de carga para validar o desempenho com grandes volumes de dados.
Testes de recuperação de dados para garantir a eficiência dos backups.
Testes de replicação para verificar se a sincronização entre servidores funciona corretamente.
Testes de segurança para identificar possíveis vulnerabilidades em novas funcionalidades.

## Slide 7: CASOS DE TESTE
ID | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA ESPERADA | STATUS
TC01 | Verificar a replicação entre dois servidores | Atualizar dados no servidor primário | Dados replicados no servidor secundário | APROVADO
TC02 | Testar a falha de replicação com servidor inativo | Desconectar o servidor secundário | Servidor primário continua funcionando | APROVADO

## Slide 8: Ferramentas
Apache JMeter: Para testar a carga e o desempenho em grandes volumes de dados.
Percona XtraBackup: Para testar os backups e recuperação de dados.
SysBench: Para testes de benchmarking no MySQL.
Grafana e Prometheus: Para monitoramento de desempenho durante os testes.